АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"23" сентября 2019г.                                                                                 № 52

Об утверждении Перечня аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения рабочего поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,

1. Утвердить прилагаемый Перечень аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения рабочего поселка Дорогино  Черепановского района Новосибирской области (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном издании "Дорогинский вестник" и разместить на официальном сайте https://dorogino.nso.ru/ администрации рабочего поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области в сети "Интернет".

Глава рабочего поселка Дорогино

Черепановского района Новосибирской области                Л.С. Стаценко

Косенко Е.И.

71258

Приложение 1

к распоряжению администрации

______ рабочего поселка Дорогино Черепановского района                                                                                                                                                                          Новосибирской области

от "18"сентября 2019г.                		№52

Перечень

аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения рабочего поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области

| № п/п |  | Наименование автомобильной дороги, местонахождение аварийного участка | Площадь аварийного участка, м2 | Первоочередные меры | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Светлая 5 |  | 82м | асфальтирование дорожного полотна вдоль многоквартирного дома | август – сентябрь 2019г. |
| 2. | ул. Центральная 13 до Светлая 14 |  | 217м | асфальтирование дорожного полотна | Сентябрь 2019г. |
| 3. | ул. Толстого |  | 760м | Выполнение работ по отсыпке щебнем | 2020г. |
| 4. | ул. Фурманова |  | 700м | Выполнение работ по отсыпке щебнем | 2020г. |
| 5. | ул. Некрасова |  | 730м | Выполнение работ по отсыпке щебнем | 2021г. |
| 6. | ул. Шоссейная |  | 280м | Выполнение работ по отсыпке щебнем | 2021г. |
| 7. | ул. Молодежная |  | 200м | асфальтирование дорожного полотна | 2021г. |
| 8. | ул. Светлая 5 до ул. Лесная |  | 320м | Выполнение работ по отсыпке щебнем | 2022г. |
| 9. | ул. Лермонтова |  | 250м | Выполнение работ по отсыпке щебнем | 2022г. |
| 10. | ул. Толстого |  | 280 | асфальтирование дорожного полотна | 2022г. |