### Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории рабочего посёлка Дорогино

Черепановского района Новосибирской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации

рабочего посёлка Дорогино Черепановского района Новосибирской области

от «01» апреля 2019 г. № 64

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории рабочего посёлка Дорогино

Черепановского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»

| Наименование контрольного события муниципальной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольное событие № 1: выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Шоссейная, 1а, ул. Шоссейная, 3 в р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области | исполнено | Администрация р.п. Дорогино | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал X |  | IV квартал |
| Контрольное событие № 2: выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Центральная, 3, 5, 9, 11, 13 в р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области |  | Администрация р.п. Дорогино | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал X |  | IV квартал |  |
| Контрольное событие № 3: выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Центральная 7, 15, ул. Светлая 4, 12 в р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области |  | Администрация р.п. Дорогино | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал X |  | IV квартал |  |
| Контрольное событие № 4: выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Светлая, 32, ул. Светлая, 30 в р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области |  | Администрация р.п. Дорогино | 2021 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал X |  | IV квартал |  |
| Контрольное событие № 5: выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Центральная, 23, ул. Центральная, 25, ул. Светлая, 18 в р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области |  | Администрация р.п. Дорогино | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал X |  | IV квартал |  |
| Контрольное событие № 6: выполнение работ по благоустройству дворовой территории ул. Центральная, 19, 21, ул. Светлая 14 |  | Администрация р.п. Дорогино | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал X |  | IV квартал |  |
| Контрольное событие № 7: выполнение работ по благоустройству дворовой территории ул. Шоссейная 7, 7/1, 7/2 |  | Администрация р.п. Дорогино | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал X |  | IV квартал |  |